竞争性磋商文件

| 项目名称： | 宿城区区政府西北角景观绿化改造工程 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSKYZA[2023]0105号 |

| 采购人： | 宿迁市恒韵园林绿化工程有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏开源工程咨询监理有限公司 |
| 日 期： | 2023年1月 |

目    录

第一部分  竞争性磋商邀请函	3

第二部分  供应商须知	6

一、总 则	7

二、竞争性磋商文件	7

三、响应文件的编制	9

四、响应文件的提交	11

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款	12

六、磋商程序及最终报价	12

七、成交及合同签订	16

八、验收及付款	15

九、质疑与投诉	15

第三部分  评标办法	19

第四部分  采购需求	21

第五部分  合同格式及条款	22

第六部分  附件	55

# 第一部分  竞争性磋商邀请函

项目概况：

宿城区区政府西北角景观绿化改造工程的潜在供应商应在江苏开源工程咨询监理有限公司获取釆购文件， 并于2023年1 月 10 日15点00分（北京时间）前提交申请文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSKYZA[2023]0105号

（二）项目名称：宿城区区政府西北角景观绿化改造工程

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：约241.73万元

（五）最高限价：2417322.58元

（六）采购需求：宿城区区政府西北角景观绿化改造工程，具体详见工程量清单。

（七）工期：40日历天

（八）本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1、.具有独立法人资格，应满足投标申请条件且有效，并在设备、人员、资金等方面具备相应的施工能力。

2、拟选派的项目经理应具备下列条件：具备园林绿化相关专业（园林绿化、风景园林、园林、园艺、林业或植保专业）的高级及以上技术职称；(如职称专业不能体现出园林绿化相关专业，请提供《专业技术资格评审申报表》，以评审专业或毕业证为准）。

3、供应商拟派的项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意1个月社会养老保险缴纳证明。（证明以社保主管部门出具的为准）。

- 本项目不接受联合体投标。

- 三、评标办法

本项目采用综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。

- 四、获取采购文件

- （一）竞争性磋商文件提供时间：2023年 1 月 6 日9:00至2023年 1 月 9 日17:30。

- （二）磋商文件获取地点：宿城区东海大道19号兴邦商厦11楼招标代理部。

- （三）获取联系人及费用：黄金龙，13812418787；200元/份（售后不退）。

- （四）获取需携带的证件及材料（加盖单位公章）

- 法定代表人身份证明（或法人授权委托书）原件、法定代表人或法人授权委托人身份证原件、企业营业执照复印件。

- 五、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点

- （一）响应文件提交截止时间及磋商时间：2023年 1 月 10 日15:00

- （二）磋商地点：宿城区东海大道19号兴邦商厦10楼会议室。

- （三）供应商应在响应截止时间（即响应文件提交截止时间）前将响应文件按要求递交。逾期递交的响应文件，采购人不予受理。

- 六、采购公告发布媒体

- 本采购公告在众安集团官网发布。

- 七、其他补充事宜

- /

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

代理机构：江苏开源工程咨询监理有限公司

联系人：黄金龙

电话：13812418787

联系地址：宿城区东海路兴邦集团十一楼

采购人：宿迁市恒韵园林绿化工程有限公司

联系人：孙吉勇

电话：13064811376

- 九、以上邀请函内容如有变动，将在相关媒体上另行通知。

宿迁市恒韵园林绿化工程有限公司

江苏开源工程咨询监理有限公司

2023年1月5日

# 第二部分  供应商须知

前附表：

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | （1）项目名称：宿城区区政府西北角景观绿化改造工程 （2）资金来源：自筹 |
| 2 | 投标有效期：投标人提交投标文件截止之日起 60天。 |
| 3 | 投标文件份数：正本1份，副本2份。 |
| 4 | 招标采购单位书面澄清的时间：投标文件递交截止时间3日前。 |
| 5 | 现场踏勘：采购单位不集中组织响应踏勘现场，供应商踏勘现场可直接与采购单位联系。踏勘联系人：孙吉勇 联系电话：13064811376 |
| 6 | 1、投标人开标前需交纳投标保证金人民币48000元整（￥：48000.00元），否则招标人将拒绝其投标。未中标单位投标保证金在公示结束后5个工作日内无息退还。 2、投标人采用保险、保函、电汇（异地）、网上银行支付等方式，投标保证金必须从投标人法人基本存款账户转出。其它缴款方式一律无效。 账户：江苏开源工程咨询监理有限公司宿迁分公司， 账号：932007010130586378， 开户行：邮储宿迁支行。 |
| 7 | 投标时须携带资料：投标人须在规定的时间和地点准时参加投标，并在投标文件接收截止时间前，在开标现场提供以下资料：（1）投标文件；（2）法人代表（或被授权人）居民身份证原件；（3）法人代表证明或法定代表人授权委托书原件；(4)投标保证金；（5）投标单位根据磋商文件要求需提供的其他资料原件； |
| 8 | 评标办法：采用综合评分法。 |
| 9 | 合同价格形式：固定单价合同。 |
| 10 | 成交人支付代理费，评审费以实际支出计取。 |
| 11 | 采购人纪检部门依法对采购活动进行监督管理。 |
| 12 | 本项目最高投标限价为人民币贰佰肆拾壹万柒仟叁佰贰拾贰元伍角捌分（￥：2417322.58元）；各投标人投标报价不得高于上述最高投标限价，任何超过此限价的投标报价，招标人不予接受，作无效标处理。 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须是有能力按照本磋商文件规定的要求提供货物和服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的供应商应遵守中华人民共和国、《招标投标法》、《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦申请参加本项目磋商，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。

## 二、竞争性磋商文件

6、磋商文件构成

第一部分：竞争性磋商邀请函；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法

第四部分：采购需求;

第五部分：合同格式及条款。

7、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

8、磋商文件的修改

8.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.2磋商文件的修改将以通过书面或电子邮件方式通知所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

8.3供应商应及时获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

8.4为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。

8.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

## 三、响应文件的编制

9、响应文件的编制要求

9.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第五部分“响应文件格式”编制“响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

9.2响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期（工期）、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

10、响应文件构成

10.1资格、资质证明文件；

10.1.1磋商申请及声明；

10.1.2法人代表证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证）；

10.1.3 供应商营业执照、企业资质证书、项目负责人相关证书和人员社保证明资料等；

10.1.4供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料。

10.2报价文件

10.2.1报价一览表;

10.2.2标价工程量清单。

10.3采购需求

10.3.1施工组织设计（施工方案；质量、安全、环保措施、进度计划及工程保证措施；质保及应急方案等）。

10.3.4技术响应偏离表。

10.4商务文件

10.4.1供应商承担的类似项目业绩一览表，提供业绩成交通知书、合同及验收资料；

10.4.2其他商务文件。

10.5供应商认为有必要提供的其它材料。

注：（1）以上资料为非中文时应提供中文译版；（2）以上材料加盖单位公章。（3）无论何种原因，即使供应商磋商现场携带了证书证明资料的原件，但响应文件中未包含相关资料复印件的，磋商小组可以视同其未提供。

11、响应文件格式

供应商需按照上述响应文件构成顺序编制响应文件，并按磋商文件中提供的格式填写磋商申请及声明授权委托书、报价一览表等材料。为方便评审，供应商应编制响应文件目录和页码。

12、响应文件的价格部分

- 12.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

12.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：

完成该项目的成本、利润、税金、工程施工中运输、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、风险费、政策性文件规定费用、设计费、评委费、招标代理服务费、暂列费以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

- 12.3报价注意事项：

- 12.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

12.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

13、磋商保证金

本项目投标保金金额详见供应商须知。

14、响应有效期

14.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。

14.2在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商文件有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

## 四、响应文件的提交

15、响应文件的提交

15.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。未及时递交的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

15.2除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

15.3采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16、响应文件被拒绝接收的情形

16.1在磋商文件规定的响应截止时间后递交的响应文件。

## 五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

17、无效标条款

17.1  响应文件签署、盖章不符合磋商文件要求的；响应文件中的磋商申请及声明未加盖供应商的印章及法定代表人签章的；在响应文件中未提供合法、有效的法定代表人法人资格证明及其居民身份证或其授权委托代理人的法人授权委托书及其居民身份证的；

17.2  未按磋商文件要求提供响应文件.

17.3  响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性响应的

17.4  供应商有本磋商文件规定的恶意串通参与磋商情形的；

17.5  法定代表人或其授权委托代理人未出席磋商会议或未按要求接受磋商小组质询的；

17.6  其它磋商小组认为有必要取消的申请；

17.7  法律、法规规定的其它情况；

18、废标条款

18.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合19条情形除外）；

18.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

18.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

18.4因重大变故，采购任务取消的。

19、供应商不足三家情形处理

磋商截止时间结束后，参加磋商活动的有效供应商仅有2家时，若磋商文件没有不合理条款、采购公告时间及程序符合规定、且符合法律法规和财政部文件规定情形的，采购人可继续进行磋商活动，或宣布终止。

20、取消成交候选人资格条款

20.1提供虚假材料谋取成交的；

20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

20.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

20.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

20.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

20.6法律、法规规定的其它情况。

21、恶意串通参与磋商的情形

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的申请情况，并修改其响应文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

21.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与磋商活动的；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

21.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同供应商委托同一单位或者个人办理参与磋商活动事宜；

21.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

21.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

21.13不同供应商的响应文件相互混装；

21.14不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 六、磋商程序及最终报价

22、磋商会议

22.1采购单位（采购代理机构）按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加。

22.2供应商的法定代表人或其授权委托代理人应持本人居民身份证原件出席磋商会议，磋商会议现场要求提供居民身份证而未提供居民身份证的视同未到场。

22.3磋商会议由代理机构项目负责人主持。

23、磋商小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

24、磋商原则

“公平、公正、客观、竞争” 为磋商的基本原则，磋商小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。

25、磋商程序

25.1   磋商会议流程

25.1.1现场人员身份确认；

25.1.2播放会议纪律；

25.1.3公布供应商名单；

25.1.4核查各供应商磋商会议现场应提交的资料，并记录；

25.1.5磋商会议结束。

25.2  磋商程序

25.2.1磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

25.2.2磋商小组首先对各响应文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的按无效处理。磋商小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

25.2.3资格性检查：磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

25.2.4符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应文件中所述主要货物种类、规格、参数等明显不能满足磋商文件要求。重大偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上组员同意。

25.2.5磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与标价工程量清单内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正标价工程量清单。

25.2.6磋商。围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与各个有效供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为一轮，具体由磋商小组视情况决定；磋商文件有较大变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商未及时参与磋商或多次报价的，视为自动放弃磋商资格。

26、最终报价

26.1磋商结束后，磋商小组将要求所有有效申请供应商在规定时间内确定最终报价及服务承诺，最终报价是响应文件的有效组成部分，作为评审的依据。

26.2本项目最高投标限价为人民币贰佰肆拾壹万柒仟叁佰贰拾贰元伍角捌分（￥：2417322.58元）；各投标人投标报价不得高于上述最高投标限价；高于此限价的响应文件将作为无效标处理。

26.3供应商在首次响应文件中的报价为首轮报价。在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商每轮报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。成交后，成交供应商须按总价下调比例，调整各分项价格。

27、推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐3名成交候选人（符合供应商须知19条情形的推荐2名成交候选人）。

28、磋商过程保密

28.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较等有关信息，相关当事人均不得泄露。评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密，磋商小组以及与评审工作有关的人员负有保密责任。

28.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将按无效处理。

28.3在磋商期间，采购代理机构有专门工作人员与供应商进行联络。

28.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

## 七、成交及合同签订

29、确认成交供应商

磋商小组根据本磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人响应文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人响应文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现成交候选人在磋商过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

30.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31、成交通知书

31.1成交结果在指定信息媒体上发布后，采购单位（采购代理机构）将向成交供应商发出成交通知书。

31.2成交供应商应及时到代理机构领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

32、签订合同

32.1成交供应商与采购人应当在成交通知书发出之日起15日内签订采购合同，磋商文件、成交供应商的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2成交供应商无正当理由拒绝在规定时间内签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

33、履约保证金

33.1成交供应商的磋商保证金，成交后将自动转为履约保证金。磋商文件对履约保证金另有约定的从其约定，但不超过合同金额的10%。

33.2项目完成后，成交人凭采购人出具的验收报告、履约保证金收据到代理机构理退付履约保证金手续，履约保证金将无息退回至成交人法人。

## 八、验收及付款

34、验收

34.1采购单位成立验收小组，必要时应聘请专业人员，并出具验收报告。

35、付款

35.1见采购需求

## 九、质疑与投诉

36、质疑与投诉

36.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购人或采购代理机构。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，并配合采购人、采购代理机构处理质疑。

36.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日；

（2）对本项目磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

（3）对本项目成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

36.3供应商委托代理质疑的，应当向代理人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

36.4质疑函的必备内容

36.4.1质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、邮编、单位和法定代表人电话号码、联系人及电话；

36.4.2所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

36.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

36.4.4提起质疑的日期；

36.4.5质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章。

36.5质疑应符合下列条件：

36.5.1质疑人是参与所质疑项目的供应商；

36.5.2质疑函内容符合相关的规定；

36.5.3在规定的有效期限内提起质疑；

36.5.4国务院财政部门规定的其他条件。

36.6采购单位在收到质疑函后，认为质疑函内容、格式等不符合本规定的，告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑。

36.7采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关人员，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.8提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

36.9对虚假、恶意质疑投诉、举报等将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

# 第三部分  评标办法

综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、初步评审。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 磋商申请及声明 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 法人代表证明或法定代表人授权委托书 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 供应商资质 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 项目负责人资格 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 项目负责人社会养老保险 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 报价一览表及报价 | 格式、填写要求符合竞争性磋商文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合竞争性磋商文件要求 |
| 其他 | 符合竞争性磋商文件要求 |

- 3、详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 以有效投标文件的评标价算术平均值为A，招标控制价为 B，则：评标基准价=A×K1×Q1+B×Q2，Q2=1-Q1,Q1取值为30%，K1 的取值范围为82%、83%、84%、85%，K1值在开标时由投标人代表随机抽取确定。评标价等于基准价的得满分，投标报价与基准价相比的偏差率，每高 1%扣0.5分，每低1%扣0.5分。 说明：1、上述方法计算过程中不足 1%的，采用插入法，得分保留小数点后两位。2、评标委员会在评标报告上签字后，上述方法一和方法二的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可做调整。 |
| 企业信誉 | 企业业绩 | 5.00分 | 投标人自 2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过承担过类似项目的业绩，每有一个得5分，最多5分。注：投标文件中须同时提供中标通知书及合同复印件（合同需清晰反映合同年度及金额），否则不予加分。 |
|  | 第三方信用报告 | 2.00分 | 以信用服务机构出具的企业信用报告 （类别：政府采购）中“分数”为评分依据，即信用得分=2*分数/100。 提供信用报告复印件。 |
| 施工组织设计 | 主要施工方案 | 20.00分 | 根据本次工程的现场实际情况提供有针对性的施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分进行评审：内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、有针对性，得20-11分； 内容较完整、组织较严谨，得10-6分；内容不全面、没有针对性，不可行的，得5-1分；无具体内容，得0分。 |
|  | 质量保证措施 | 10.00分 | 根据本工程的现场情况提供有针对性的保证质量措施阐述进行评审：内容完整、详细具体、科学合理、 措施可靠、有针对性，得10-5分；内容较完整、组织较严谨，得4-3分；内容不全面、没有针对性，不可行的，得2-1分；无具体内容，得0分。 |
|  | 进度计划及工期保证措施 | 10.00分 | 根据本工程的现场实际情况提供有针对性的工程工期保证措施、根据项目情况提出适用于本项目的施工进度计划，施工计划及措施、劳动力、机械设备和材料投入计划进行评审：内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、有针对性，得10-6分；内容较完整、组织较严谨，得5-3分； 内容不全面、没有针对性，不可行的，得2-1分；无具体内容，得0分。 |
|  | 安全文明施工 | 10.00分 | 根据本工程的现场实际情况提供有针对性的安全文明施工及环境保护措施进行评审：内容完整、详细 具体、科合理、措施可靠、有针对性，得10-4分；内容较完整、组织较严谨，得3-2分；内容不全面、没有针对性，不可行的，得1分；无具体内容，得0分。 |
|  | 项目管理人员配备 | 5.00分 | 项目管理组织机构及主要技术、管理人员的配备进行评审：内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、有针对性， 得5-4分； 内容较完整、组织较严谨，得3-2分； 内容不全面、没有针对性，不可行的，得1分； 无具体内容，得0分。 |
| 其他 | 质保方案及应急响应措施 | 8.00分 | 根据供应商所提供的售后质保服务方案及应急响应措施进行评审：内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、有针对性，得8-6分；内容较完整、组织较严谨，得5 -4分；内容不全面、 没有针对性，不可行的，得3-1分；无具体内容，得0分。 |

注：以上评分标准中所涉及的证明材料需在投标文件中提供证明材料复印件，否则不得分。

- 评标结果。磋商小组会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

# 第四部分  采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：宿城区区政府西北角景观绿化改造工程

（二）项目编号：JSKYZA[2023]0105号

（三）工期：40日历天；

（四）质保期:两年；

（五）质量要求：合格

（六）最高限价：贰佰肆拾壹万柒仟叁佰贰拾贰元伍角捌分（￥：2417322.58元）

（七）项目地点：宿城区区政府

（八）采购需求：宿城区区政府西北角景观绿化改造工程，具体详见工程量清单。

（九）付款方式：完成工程量的50%，付至合同价款的10%，工程全部完工经初步验收合格后，付至合同价款的60%；自初步验收合格之日起满一年且审计结束后，付至已完成工程量价款的90%；自初步验收合格之日起满二年后，按审定价付清余款。。

二、本工程采用的技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

三、对材料的质量和试验要求

现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

四、对施工工艺的要求

由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。

- 五、注意事项

- 投标人应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除加固工作是否完成、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入投标报价中，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

# 第五部分  合同格式及条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

## 第一部分合同协议书

发包人（全称）：：  宿迁市恒韵园林绿化工程有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿城区区政府西北角景观绿化改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：宿城区区政府西北角景观绿化改造工程 ；

工程地点：                ；

工程立项批准文号：  /     ；

资金来源： 	；

工程内容：宿城区区政府西北角景观绿化改造工程，详见工程量清单 。

工程承包范围： 宿城区区政府西北角景观绿化改造工程，详见工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：年  月  日

计划竣工日期：年  月  日

工期总日历天数：   日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

质量要求：合格

- 质量标准

- 工程质量符合合格标准。

- 签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 	(¥ 	       元)；

2.合同价格形式：固定单价合同

###### 五、项目经理

承包人项目经理：             	。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）

- （2）投标函及其附录（如果有）；

- （3）专用合同条款及其附件；

- （4）通用合同条款；

- （5）技术标准和要求；

- （6）图纸；

- （7）已标价工程量清单或预算书；

- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

###### 七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

- 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

- 本合同于  年  月  日签订。

- 十、签订地点

- 本合同在                  签订。

- 十一、补充协议

- 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

- 本合同自双方签章后生效。

- 十三、合同份数

- 本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人 :(公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：

地  址：                      地  址：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：                      电  话：

电子信箱：                    电子信箱：

传真：                         传真：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                       账  号：

- 第二部分通用合同条款

- 执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分通用合同条款

- 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： (1) 施工招标文件（包括修改澄清通知）及答疑、投标文及附件；(2)明确双方权利、义务的纪要、协议；（3）双方有关工程的合同洽商、变 更等书面协议或文件等。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /     。

1.1.3.9 永久占地包括：   /     。

1.1.3.10 临时占地包括：   /     。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：详见通用条款。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市 有关规定。

1.4.2

发包人提供国外标准、规范的名称：   /     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /     。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其投标函附录；

4、施工合同专用条款；5、施工合同通用条款；6、标准、规范及有关技术文件；7、图纸；8、已 标价工程量清单；9、其他合同文件。

1.6

图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰份；

发包人向承包人提供图纸的内容：与本合同工程内容相关的图纸，承包人收到图纸后应认

真核对，如发现有明显错误或遗漏，应立即以书面形式报告发包人，否则应承担全部责任。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   /     ；

承包人提供的文件的期限为：   /     ；

承包人提供的文件的数量为：   /     ；

承包人提供的文件的形式为：   /     ；

发包人审批承包人文件的期限：   /     ；

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、

要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：    

发包人指定的接收人为：                          

承包人接收文件的地点：    

承包人指定的接收人为：    

监理人接收文件的地点：    

监理人指定的接收人为：    

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手 续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路及其他基础设施的权利，并承担相关费用和建设费 用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路及其他基础设施的手续。只有项目施工人员办理许 可证才能进入施工现场，其他无关人员一律不能进入施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由承包人自行负责。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人在计算工期前负责公共道路的畅通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：    /     ；

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：详见通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /     ；

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。

1.11.3 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：另行协商。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单 偏差超出约定的工程量偏差范围的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：    

联系电话：    

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：见通用条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：计划工期前将施工现场各种障碍物清除。如发包人认为需承包人积极配合或需要清除的障 碍物，承包人应服从安排，配合工作，费用按责任划分，参照通用条款。（2)

施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 投标人根据现场考察后，自行完成用水用电， 关系由发包人负责协调，费用由承包人承担，在投标报价时一并考虑在报价中，发包人不再另行支付。（3）关于材料场地及办公用地由承包人自行解决。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /     ；

发包人是否提供支付担保：   /     ；

发包人提供支付担保的形式：   /     ；

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务 （9）承包人提交的竣工资料的内容：完整的竣工图和竣工结算及其资料。承包人需要提交的 竣工资料套数：不少于叁份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 30 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：以书面形式加盖单位公章。

（10）承包人应履行的其他义务：①需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等 手续：按有关规定办理上述手续，施工中建筑垃圾、泥浆（或淤泥）等需运出施工现场外时，费 用由承包人负责。②承包人应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬并报发包人备案，承包人应及时足额支付劳动报酬，对发包人支付的工程款项，应优先用于支付工人工资；承包人需按规定缴纳农民工工资保证金。③施工过程中应采用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，严密质量管理体系；④自觉接受发包人及委托管理、监理的监督管理，参加发包人、管理和监理 组织的工程例会，及时报告工程情况，并接受整改要求；⑤协调处理好各种公共关系，承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚；⑥负责发包人提供材料的仓储保管工作；⑦及时办理有关签证和确认手续。⑧负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯 光、护板、格栅等警告警示信号和警卫；负责施工期间对施工区域内及周边的所有建筑物进行保 护；负责施工期间因施工材料或设备运输对场内道路的日常保洁与及时维护，做到发现污损及时清扫及修复；⑨

标识：所有照明开关、插座、配电箱等均需标注回路、用途、箱/柜编号，标识应耐久、可靠、明显、清晰。电缆/导线的色标应按供电部门的规定执行；⑩承包人应按给定的封闭

方案和发包人要求购置临时设施或围挡、、告知、疏导用具等，承包人应妥善使用和保管，工程结束后，按相应清单交还发包人。如有损坏、遗失等现象发生，承包人应按价赔偿。

⑪施工现场近的路面、管道、建筑物、构筑物、设施由于本工程原因导致开裂损坏的均由施工单位承担责任。 ⑫承包人同意工程竣工验收合格后，由审计局对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期的长短与发包人无关，承包人承诺不因此向发包人主张损失赔偿权利。

工程结算审计由发包人负责，如审计单位对承包人提交的决算额核减超过 10%，超过 10%部分的审计费用由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：    

身份证号：    

建造师执业资格等级：    

建造师注册证书号：    

建造师执业印章号：    

安全生产考核合格证书号：    

联系电话：    

电子信箱：    

通信地址：    

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：保证本工程的项目经理及本工程项目管理机构人员全部在工地现场，每周在工地工作时间不低于 5 个工作日，每天在工地工作时间不低于 8个小 时，特殊情况下需离开时需事先征得发包人同意。并遵守发包人考勤、考核制度。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次支付违约金 300 元；擅自离岗超过 2 小时的，每次支付违约金 500 元；擅自离岗超过 4 小时的，每次支付违约金 800

元；发包人并 有权采取终止合同、停止支付工程款等措施。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权收取 5 万元人民币的违约金，直至解除合同，并有权另行追究承包人因此导致发包人的一切损失；如有变更，也必须执行江苏省建设厅苏建招〔2005〕580 号文件中规定的变更程序。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：应当向发包人支付 50000 元违约金，经发包人通知仍不整改的，承包人同意发包人解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后 7 天内，向监理人或发包人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、“五大员”等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：施工过程中如有变动，承包人 应及时向监理人或发包人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前 7 天书面通知监理人或发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册 执业资格、管理经验等资料。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应经发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：非发包人同意，中标人不得更换中标项 目负责人及相关技术人员，否则解除合同并扣除履约保证金，并有权另行追究承包人因此导致发包人的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每次支付违约金 300 元；擅自 离岗超过 2 小时的，每人每次支付违约金 500 元；擅自离岗超过 4 小时的，每人每次支付违约金 800 元；发包人并有权采取终止合同、停止支付工程款等措施。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：   /     ；

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包

其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移

交施工现场之日起，直到颁发工程竣工验收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：应提供履约保证金，按合同价款的 10%计取，退付时间为完工或竣工验收之日起凭完工证明或竣工验收报告。

4. 监理人

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：1、符合现行国家有关电力等工程验收标准，并达到招标要求的质量等级标准。2、材料质量要求：符合国际现行的产品标准规定，并附有出厂合格证明，严禁使 用不合格和过期材料和附件。无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对 自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监。在采用承包人设计的施工图纸施工时，设计引起的质量责任由承包人承担。无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。由于承包人的原因，出现不合格材料用于工程的情况，由承包人承担应有的责任。3、招标文件和有关规范规定的各种材料检验、工艺试验等必须按规定实施，由承包人提供法定检测机构出具的试验合格证书。

关于工程奖项的约定：   /     ；

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：施工前 2 日。 监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查， 采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担。在承包人施工范围内发生或因承包人施工活动 有关的安全事故由承包人负责处理并承担责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：满足发包人、城管、卫生防疫、环保及有关部门的相关要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：另行协商。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：一、施工安全：（1）承包人报请监理工程师和发包人代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。（2）承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。二、施工噪音 ：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和宿迁市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，发包人予以配合。三、污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。四、夜间施工：承包人应按宿迁市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调，发包人尽可能予以协助。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：工程付款按合同约定执行，不执行相 关通用条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：    /     ；

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在中标公示结束后7日内 ，向监理人提 交4份其格式和内容符合监理工程师要求规定的主体工程组织设计，对于工程的关键部位和环节， 于施工7日前按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料 三天内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。承包人必须按照批准的组织设计施工，接受发包人代表对进度的检查、监督。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料 三天内予以确认，逾期不批复，可视为已经批准。承包人必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人代表对进度的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进 度计划及相应的措施报发包人代表批准后执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前获得工程施工所需的许可。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：见通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。虽有雨、雪、大风等不利的气候条件及不利的施工条件，视为有经验的承包人能合理预见到、不足以导致停工的，工期不得顺延且费用不得增加。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天，承包人自愿 支付违约金 5000 元，此违约金的支付不能免除承包人应完成工程的责任和合同规定的其他责任 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为合同价款的 20% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：见通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 风力达到或超过 8 级的天气现象；地震震级达到 5 级及以上的自然现象等；

- 日降水量大于 80mm 且降水持续三日的天气现象；

- 日降雪量大于 10mm 且降雪持续三日的天气现象；

- （4）地震震级达到 5 级及以上的自然现象等；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无奖励。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人负责。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：

1、设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经发包人现场负责人签字并由发包人单位盖章确认。

2、现场签证必须由发包人现场

负责人、总监理工程师共同签字确认方可有效。

3、承包人不得对原有工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给发包人带来的一切损失。

4、因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在 7 日历天内将量、价申请报告报发包人现场负责人、总监理工程师核准，如承包人在规定时间内未提交申请报告的， 视为承包人对该变更事项不存在调整价款请求，任何后补签证的请求，发包人将不再接受。

5、因工程设计变更和工程量的增加，承包人提出顺延工期的申请，将不予批准。

6、签证单上应明确签证的原因及工程量等相关内容，必须连续编号，无编号的签证不予结算 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

- 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

- 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认 定；仅作主要材料变换的，也仅对变更后发包人指定产品的招标价差部分进行调整后并入结算价；

- 变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的：当工程量增加 15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少 15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；调整办法参照 2013 清单规范。

- （4）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的：a 依据投标报价中相应的人工、材料、机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价；b 对于投标报价中相关价 格、标准混乱或无法鉴别的，则按编制工程招标控制价相同的标准计算新增项目的预算价，以预算价下浮后【下浮率= (1-中标价/招标控制价)×100%，不含暂估价材料、暂列金额、专业工程暂估价】确定新增项目的结算价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/ 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：主要建筑材料价格变动调整办法：a、主要建筑材料是指材料费占单位工程费 2%以上的各类材料；b、材料费占单位工程费 2%以上、10%以下的各类材料，当施工期间主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 10%以内的，其价差由承包人承担或受益，超过 10% 的部分由发包人承担或受益；材料费占单位工程费 10%以上的各类材料，当施工期间建筑材料价格上涨或下降幅度在 5%以内的，其价差由承包人承担或受益，超过 5%的部分由发包人承担或受益；c、主要建筑材料差价的取定以工程所在地造价管理部门发布的材料指导价格为基准（缺指导价的材料以双方确认的市场信息价为准），差价为施工期同类材料加权平均指导价格与递交投标文件截止日期前 28 天当月的材料指导价格的差额；施工期材料加权平均指导价＝∑（每月实际使用 量×当月材料指导价）/同类材料总用量；

d、主要建筑材料差价调整仅计取税金，不计取措施费、 规费等各项费用。

e、因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。

第 3 种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：             。

风险费用的计算方法：             。

风险范围以外合同价格的调整方法：项目招标工程量清单漏项及不准确部分，结算时按实调整；国家及地方出台政策性调整文件，按调整文件执行；设计变更、发包人和监理方均认可的签 证（含合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量调整）以及主要建筑材料价格变动。

双方约定合同价款的其他调整因素：

- 由发包人签发的现场签证、图纸会审纪要和会议纪要中有关牵涉到工程造价变化的部分，均按工程变更考虑，统一执行专用条款中有关工程变更价款调整的计算方法。

- 招标清单以外发包人委托承包人施工的其它工程内容按新增加的工程项目计算；

- 工程量清单、工程量清单编制说明、会议纪要及约定的材料暂估价项目；

- 符合上述要求的调整因素结算时应执行招投标期间确定的综合单价；变更、签证引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按建设部《建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）及其配套的计算规范、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》 （2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》(2014)、苏建价[2016]154 号文、苏建函价[2018]298 号及各级建设行政主管部门发布的有关文件及政策性规定等下浮后【下浮率= (1-中标价/招标控制价)×100%，不含暂估价材料、暂列金额、专业工程暂估价】计算，由或其委托的有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：/。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：完成工程量的50%，付至合同价款的10%，工程全部完工经初步验收合格后，付至合同价款的60%；自初步验收合格之日起满一年且审计结束后，付至已完成工程量价款的90%；自初步验收合格之日起满二年后，按审定价付清余款。。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：另行协商。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：另行协商。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请单并审核后 3 日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请单并经发包人审核后 15 日内。

（2）发包人支付进度款的期限：按合同约定。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：逾期未超过 6 个月的，不计算违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：见通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 不予计算。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：见通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/ 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天按合同价款千分之三收取。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：签订合同时双方约定。

- 单机无负荷试车费用由/承担；

- （2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 7 日内，其他工作见通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：见通用条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：见通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：见通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：见通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：按合同约定付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：见通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：承包人同意工程竣工验收合格后，由审计局或其委托的具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期的长短与发包人无关，承包人承诺不以审计期间过长为由向发包人主张损失赔偿权利。（2）发包人完成支付的期限：按合同约定付款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：见工程质量保修书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为/ ；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:/ 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

- 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支 付、扣回以及价格调整的金额；

- 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

- （3）其他扣留方式:/ 。

关于质量保证金的补充约定：/ 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1.承包人应当在接到保修通知之日起

24 小 时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。2.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照现行质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.质量保修完成后，由发包人组织验收。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2

发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方协商。

- （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商。

- （3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商。

- （4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商。

- （5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商。

- （6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方协商。

- （7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形

承包人未按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人未按照现行的国家施工验收规范和资料评定 标准施工的。如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，承包人应向发包人支付违约 金为履约保证金的 30%，如第二次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，承包人应向发包 人支付违约金为履约保证金的 70%，且发包人有权解除合同并不再支付剩余工程款，承包人还应当另行承担因此给发包人造成的实际损失。

因承包人自身原因，致使工程达不到合格标准的，承包人必须进行整改，其整改所需时间计算在合同总工期内。因此造成的工期延误按前述有关条款处理。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：见通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应依照法律规定投保建筑安装工程一切险（附加第三方责任险）等，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险及人身意外伤害险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/ 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/ 。

选定争议评审员的期限：/ 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/ 。

其他事项的约定：/ 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/ 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

- 向/仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向工程所在地人民法院起诉。

21补充条款

21.1 串通投标行为合同管理实施细则：

（一）承包人被举报或经核查发现其存在法律法规所列串通投标或弄虚作假情形的，发包人应书面告知承包人。

（二）承包人应在接到发包人书面告知后 7 日内，向发包人提供相关举证材料。如承包人未能在规定时间内举证或其举证材料不足以排除其存在串通投标和弄虚作假行为的，均视同承包人存在违约責任，承包人应向发包人支付不低于合同金额 3 %的违约金。

（三）承包人存在串通投标或弄虚作假行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响本合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。

（四）承包人应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻施工现场，原则上不得调整；确需调整的，需经发包人同意。发包人应在进 场施工前严格核对进场施工队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场施工。

（五）实行承包人项目管理机构主要成员现场签到考勤制度。项目管理机构主要成员每月出 勤率不低于 80%，否则，应向发包人支付不少于合同金额 3%的违约金。

（六）承包人存在合同违约行为的，应按合同约定向发包人支付违约金。发包人应通过工程款结算方式，将承包人应支付的违约金扣除，不得从承包人提交的履约保证金中扣除。发包人应 同时将承包人违约处理情况及时报送相关行政监管部门。

21.2 拖欠农民工工资问题合同管理实施细则，主要内容包括：

（一）施工企业（包括施工总承包企业和分包企业，下同）按照《江苏省工程建设领域农民 工工资支付管理办法》规定的标准交纳农民工工资保证金。

（二）施工企业应在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

（三）施工企业保证不克扣和拖欠工资，不以发包人拖欠工程款为由拖欠农民工工资。

（四）实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离，建设方（发包人）须按时足额按合同约定向农民工工资专用账户存入工资款项，用于支付农民工工资。

（五）施工方（承包人）应主动将农民工工资发放情况表报建设方（发包人）审定。建设方（发包人）应对施工方（承包人）实际支付农民工工资情况进行审查。

（六）施工方（承包人）未按上述（一）（二）（三）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向建设方（发包人）支付实际拖欠农民工工资总额 2 倍的违约金。建设方（发包人）未按上述（四）款规定履行合同义务的，应承担合同违约责任，并向施工方（承包人）支付实际 拖欠农民工工资总额 2 倍的违约金。

21.3 转包违法分包行为合同管理实施细则：

（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（二）转包、违法分包违约贵任。承包人不得将承包工程进行转包或违法分包。经核查，发现承包人存在法律法规及《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）第七条、第九条规定的转包、违法分包情形的，发包人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后 7 日内，向发包人提供相关证明材料。承包人未能在规定时问内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人 应向发包人支付不低于合同金额 2%的违约金，并视情况制止分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。承包人将工程转包或违法分包的，发包人有权终止合同。

21.4 环境污染行为合同管理实施细则，主要包括以下内容：

（一）项目开工前，施工方（承包人）主动履行污染物排放申报制度，积极完善各项申报手续。

（二）禁止违法夜间施工，杜绝噪声扰民现象发生。

（三）施工、作业现场采取隔离洒水、围挡、场地硬化、料场遮盖等措施，防止扬尘污染。

（四）商品混凝土、建筑物料、垃圾、渣土运输车辆密闭、进出施工现场进行冲洗，严防沿 途抛洒、扬散。

（五）项目建设方（发包人）在履行环境保护责任的同时，应督促施工方（承包人）采取环境保护各项措施；施工方（承包人）应主动积极配合建设方（发包人）依法完善各项环保手续并规范施工，杜绝环境污染及扰民现象发生。施工方（承包人）违反本条规定情形的，每发生一次应向建设方（发包人）支付 1 万元至 5 万元违约金。项目建筑物料供应、渣土运输等服务方在物料供应、运输服务过程中，违反本条规定情形，导致建筑物料、渣土等沿途抛洒、扬散的，每发生一次，应由施工方（承包人）向建设方（发包 人）支付 1 万元至 5 万元违约金。

21.5 发包人、承包人之间的债权未经双方书面确认同意不得转让给第三人，否则视为已履行 完毕工程款给付义务。

- 合同附件1：

# 工 程 质 量 保 修 书

- 发包人（全称）：宿迁市恒韵园林绿化工程有限公司

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对                   签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

双方约定质量保修范围、内容为： 合同范围内的全部项目

- 二、质量保修期

双方根据现行《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为2年；质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

工程缺陷责任期为  24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 四、质量保修费用

1、保修费用：本工程约定的工程质量保修金为合同总价款的 3%。

2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：   /    ；

验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)                    承包人 :(公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：

地  址：                      地  址：

邮政编码：                    邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：                      电  话：

电子信箱：                    电子信箱：

传真：                         传真：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                       账  号：

# 第六部分  附 件

附件一

磋商声明及承诺函

：

根据已收到的项目编号为          的                      项目的竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的 6 项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经

营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合

同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相

应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

年       月       日

附件二

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席磋商会议的提供此表，附法定代表人身份证）

年       月       日

（二）法定代表人授权委托书

：

（单位名称）法定代表人授权我单位            （职务或职称）          （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次                     磋商活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件，授权委托书需授权代表签字并加盖单位公章。）

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

年       月       日

附件三

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附件四

拟投入项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同 任职 |  |
| 注册证书编号 | （注册证书编号： ） |  |  |  |  |

注：响应文件中须提供拟选派项目经理持有的资格证书复印件和身份证复印件。

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

年       月       日

附件五

报 价 一 览 表

| 项目编号及 名称 | 项目编号： 项目名称： |
| --- | --- |
| 报价 | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 工期 | 40 日历天 |
| 质量要求 | 合格 |
| 备 注 |  |

单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

年       月       日

附件六

已标价工程量清单

竞 标 总 价 封 面 格 式

采购单位：

项目编号及名称：

竞标总价（小写）：

人民币（大写）：     佰   拾   万    仟    佰   拾   圆   角  分

供应商：                        （单位盖章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

编制时间：   年    月    日

根据采购人提供的清单编制投标报价。

（二）总说明

工程名称：

附件七

投标人技术、施工人员一览表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、本表配备人员数量由竞标人自行确定，表格可自行拓展；2、竞标人应将本表所列人员的职称证书或取得的相关专业认证资质等级证书复印件附后；3、若中标，技术、施工人员必须按本表承诺人员实施,未经同意不得擅自更换。

单位公章：         法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

年       月       日

附件八

技术响应偏差表

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

1、凡响应文件中所提供货物或服务与磋商文件有偏差的（包括正偏差，用+号表示和负偏差，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足磋商文件要求。

2、供应商所竞产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

单位名称：       （盖章） 法定代表人（或授权代表）：         （盖章或签字）

附件九

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称、地址及简介 | 合同签订时间 | 项目负责人 | 委托人联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：根据磋商文件要求提供类似项目业绩，并按要求提供相关证明材料。

单位公章：              法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

施工组织设计

- 施工组织设计

格式自拟

企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、人员社保证明等

竞标人认为有必要提交的其他材料

- 格式自拟